| РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) АЛДАНСКИЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АЛДАН» ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | САХА РЕСПУБЛИКАТА АЛДАН ОРОЙУОНА МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ «АЛДАН КУОРАТ» АДМИНИСТРАЦИЯТА УУРААХ |
| --- | --- | --- |

от  « 17 » марта   2016 г.  № « 16 »

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении такого капитального ремонта, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и предложениями регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия) на территории МО «Город Алдан»

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 5 ст. 16 Закона Республики Саха (Якутия) от 24.06.2013г. 1201-З №1329-IV «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Саха (Якутия)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта в этом многоквартирном доме, в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Саха (Якутия) и предложениями регионального оператора – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде администрации МО «Город Алдан» и размещению на официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) www.sakha.gov.ru на странице МО «Город Алдан».

- Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО«Город Алдан»                                                                                           А.Л.Бугай

8(41-145) 35-973

Пешкова Ольга Олеговна

Приложение 1

к постановлению главы

№ 16 от 17.03.2016г.

Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме

- Утвердить следующий перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| Адрес многоквартирного дома | Наименование работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |
| --- | --- |
| г. Алдан, пер. Заводской д.15 | теплоснабжение, система водоснабжения, утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия |
| г. Алдан, пер. Якутский д.16 | водоотведение, ремонт водоотводящих устройств |
| г. Алдан, пер. Якутский д. 21 | теплоснабжение |
| г. Алдан, ул. 10 лет Якутии д. 39 | ремонт водоотводящих устройств |
| г. Алдан, ул. Билибина д.27 | электроснабжение |
| г. Алдан, ул. Гагарина д. 2 | утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий |
| г. Алдан, Дзержинского д.34 | теплоснабжение, система водоснабжения, водоотведение, утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт водоотводящих устройств |
| г. Алдан, ул. Дзержинского д. 36 | теплоснабжение, система водоснабжения, водоотведение, ремонт водоотводящих устройств |
| г. Алдан, ул. Комарова д.9 | система водоснабжения |
| г. Алдан, Комсомольская д. 1 | теплоснабжение, система водоснабжения, электроснабжение, водоотведение, ремонт крыши, ремонт водоотводящих устройств |
| г. Алдан, ул. Комсомольская д.3 | теплоснабжение, система водоснабжения, водоотведение, ремонт крыши, |
| г. Алдан, ул. Космачева д.3 | ремонт крыши |
| г. Алдан, ул. Космачева д. 5 | ремонт крыши |
| г. Алдан, ул. Ленина д. 3 | теплоснабжение, система водоснабжения, электроснабжения, водоотведение, ремонт водоотводящих устройств |
| г. Алдан, ул. Октябрьская д.35 | утепление и (или) ремонт фасада, стыков полносборных зданий, ремонт фундамента, цокольных балок и перекрытий, утепление цокольного перекрытия, ремонт водоотводящих устройств |
| г. Алдан, ул. Пролетарская д. 44 | теплоснабжение, система водоснабжения, электроснабжение, водоотведение, ремонт водоотводящих устройств |
| г. Алдан, ул. Стрельцова д.1 | теплоснабжение, электроснабжение |

- Утвердить смету расходов (стоимости) на капитальный ремонт, рассчитанную в соответствии с постановлением Правительства РС (Я) от 26.06.2014г. №184:

| Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ на капитальный ремонт общего имущества в МКД, руб |
| --- | --- |
| г. Алдан, пер. Заводской д. 15 | 3 286 606,34 |
| г. Алдан, пер. Якутский д. 16 | 170 111,59 |
| г. Алдан, пер. Якутский д. 21 | 376 295,36 |
| г. Алдан, ул. 10 лет Якутии д. 39 | 106 318,14 |
| г. Алдан, ул. Билибина д.27 | 79 434,74 |
| г. Алдан, ул. Гагарина д.2 | 672 221,00 |
| г. Алдан, ул. Дзержинского д. 34 | 1 590 585,27 |
| г. Алдан, ул. Дзержинского д. 36 | 1 187 235,03 |
| г. Алдан, ул. Комарова д. 9 | 297 463,06 |
| г. Алдан, ул. Комсомольская д. 1 | 2 105 971,52 |
| г. Алдан, ул. Комсомольская д.3 | 1 194 537,63 |
| г. Алдан, ул. Космачева д. 3 | 1 093 374 |
| г. Алдан, ул. Космачева д. 5 | 1 109 457,69 |
| г. Алдан, ул. Ленина д. 3 | 1 425 826,20 |
| г. Алдан, ул. Октябрьская д. 35 | 2 346 479,26 |
| г. Алдан, ул. Пролетарская д. 44 | 975 335,27 |

- Утвердить сроки проведения капитального ремонта:

| Адрес многоквартирного дома | Сроки проведения капитального ремонта общего имущества в МКД |
| --- | --- |
| г. Алдан, пер. Заводской д. 15 | май-август 2016г |
| г. Алдан, пер. Якутский д. 16 | май-август 2016г |
| г. Алдан, пер. Якутский д. 21 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. 10 лет Якутии д. 39 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Билибина д.27 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Гагарина д.2 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Дзержинского д. 34 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Дзержинского д. 36 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Комарова д. 9 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Комсомольская д. 1 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Комсомольская д.3 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Космачева д. 3 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Космачева д. 5 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Ленина д. 3 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Октябрьская д. 35 | май-август 2016г |
| г. Алдан, ул. Пролетарская д. 44 | май-август 2016г |

- Определить следующие источники финансирования капитального ремонта: - за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и средств собственников помещений в многоквартирном доме.